ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# КОМИТЕТ
по транспортной, промышленной и информационной политике

| ул. Кирова, 3, к.301, г. Новосибирск, 630011 |  | телефон: 218-05-54 факс: 222-37-80 e-mail: k_trans@zsnso.ru |
| --- | --- | --- |

| № 5 - 1/04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

протокол

выездного заседания комитета

5 апреля  2016  года                                                            10.00, г. Новосибирск, пр-т

Лаврентьева,14

### Присутствовали:

Члены комитета: Николаев Федор Анатольевич - председатель комитета,  Титков Сергей Николаевич - заместитель председателя комитета, Барсуков Александр Филиппович - заместитель председателя комитета, Козлов Александр Петрович, Кошкин Владислав Альбертович, Поволоцкий Денис Александрович, Прилепский Борис Васильевич, Тырина Елена Николаевна.

Маркова Анна Александровна – референт комитета.

Приглашённые:

Андреев Алексей Алексеевич - депутат Законодательного Собрания Новосибирской области;

Боярский Сергей Владимирович – заместитель председателя Правительства – министр строительства Новосибирской области;

Волков Сергей Викторович - представитель ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»;

Громенко Константин Геннадьевич - первый заместитель начальника государственного казённого учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»;

Кебак Андрей Александрович - заместитель начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь»;

### Красников Николай Григорьевич - мэр наукограда Кольцово;

Кудин Игорь Валерьевич - председатель комиссии городского хозяйства Совета депутатов г.Новосибирска;

Кулаев Александр  Павлович - первый заместитель главы администрации Советского района города Новосибирска;

Нормайкин Владимир Николаевич - заместитель главы Новосибирского района Новосибирской области;

Носов Алексей Юрьевич - председатель общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

Обрывко Александр Николаевич - заместитель главы Искитимского района Новосибирской области;

Оленников Дмитрий Михайлович - глава администрации Советского района города Новосибирска;

Пинус Наталья Ивановна - депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Поливанов Александр Юрьевич - заместитель директора МКУ г.Новосибирска «Управление дорожного строительства»;

Посметный Олег Александрович - глава муниципального образования Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

Похиленко Николай Петрович - депутат Законодательного Собрания Новосибирской области;

Пфейфер Виктор Генрихович - глава города Искитима Новосибирской области;

Райхман Сергей Ильич - начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

Рябцева Елена Вадимовна - консультант управления общественно-политических связей министерства региональной политики Правительства Новосибирской области;

Сафиуллин Данияр Эльгизарович - заместитель мэра города Новосибирска по городскому хозяйству;

Скубневский Эдуард Владимирович -  управляющий делами Сибирского отделения Российской академии наук;

Суханов Игорь Анатольевич – заместитель начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Новосибирской области;

Титов Сергей Михайлович - министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

Фельдбуш Александр Владимирович - депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Фоломкин Юрий Алексеевич - депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Шепелянский Лев Абрамович - сопредседатель общественной организации «Дорога».

- 10-00. О повестке дня и порядке проведения заседания комитета

Докладывает:

Николаев Федор Анатольевич - председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике.

Решили:

Одобрить повестку и порядок проведения заседания в целом.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  единогласно.

- 10-03. Об организации движения транзитного грузового автотранспорта в Советском районе города Новосибирска в связи со строительством Восточного обхода города  Новосибирска.

Слушали:

Кебака Андрея Александровича – заместителя начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь»;

Титова Сергея Михайловича - министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ:

Члены комитета: Козлов А.П., Поволоцкий Д.А., Барсуков А.Ф., Титков С.Н., Кошкин В.А., Прилепский Б.В., Николаев Ф.А.

Приглашённые: Андреев А.А., Похиленко Н. П., Райхман С.И., Суханов И.А., Красников Н.Г., Шепелянский Л.А., Носов А.Ю., Пфейфер В.Г., Пинус Н.И.

Решили:

- Принять информацию Кебака А.А., Титова С.М. к сведению.

- Отметить, что комитет поддерживает позицию общественности Академгородка, мэрии города Новосибирска о недопустимости пропуска транзитного грузового транспорта по улично-дорожной сети Советского района города Новосибирска.

- Отметить, что стоимость строительства 1 пускового комплекса 3 этапа (км 34 – км 49) «Восточного обхода г. Новосибирска» на участке между транспортной развязкой на пересечении с автодорогой «Академгородок – Кольцово» и транспортной развязкой в районе с. Каменушка Новосибирского района, реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог Новосибирской области межмуниципального значения и выполнения работ на автодорогах местного значения города Искитима ориентировочно составит 8,5 – 9,5 млрд. рублей за счет средств федерального (3,5 млрд. рублей), областного (5 млрд. рублей) и местного (1 млрд. рублей)  бюджетов.

- Рекомендовать ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» предусмотреть выполнение работ по строительству «Восточного обхода г. Новосибирска» с изменением очередности этапов в целях синхронизации ввода 1 этапа (км 14 –км 34) и 3 этапа (км 34 – км 49) строительства данной автомобильной дороги.

- Рекомендовать министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области:

5.1. Подготовить и представить в комитет в срок до 01.06.2016 обоснование необходимости выполнения работ по реконструкции с переводом в III техническую категорию автомобильных дорог «19 км а/д «Н-0804» - Морозово», «Искитим – Верх-Коен – Михайловка» в Искитимском районе Новосибирской области с учетом данных об интенсивности движения автотранспорта (автомобилей в сутки) и выделением этапов выполнения работ по годам в целях синхронизации со строительством 3 этапа «Восточного обхода г. Новосибирска».

По итогам принятых решений внести изменения в государственную программу Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах», предусмотрев разработку проектной документации с последующим выполнением работ на указанных автодорогах.

5.2. В срок до 30.04.2016 проинформировать комитет о перспективных планах строительства Юго-Западного транзита города Новосибирска: сроки и стоимость разработки технического задания и проектной документации, ориентировочная стоимость и планируемые сроки начала и завершения строительства.

- Рекомендовать мэрии города Новосибирска:

6.1. Разработать перспективные планы по развитию улично-дорожной сети Советского района города Новосибирска в целях пропуска транзитного автомобильного легкового и пассажирского транспорта после ввода в эксплуатацию 1 этапа Восточного обхода, в том числе рассмотреть варианты выполнения работ по  реконструкции ул. Арбузова со строительством путепровода над железной дорогой и выходом на бульвар Молодёжи – проспект Строителей - Бердское шоссе (в районе ОбьГЭС);

6.2. Проработать варианты строительства развязки в разных уровнях на Бердском шоссе в районе Нижней Ельцовки в целях исключения левого поворота на въезде и выезде из Академгородка и ликвидации транспортных заторов в Академгородке в связи со строительством Восточного обхода города Новосибирска и проинформировать комитет о перспективных сроках реализации данного проекта.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -  единогласно.

| Заместитель председателя комитета | С.Н. Титков |
| --- | --- |