Законодательное Собрание Новосибирской области

Комитет

по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам

ПРОТОКОЛ

выездного заседания комитета

18 апреля 2018 года										       № 6

г. Куйбышев

Присутствовали:

Председательствующий

Покровский Евгений Николаевич – председатель комитета

Члены комитета

Агеенко Вадим Алексеевич – заместитель председателя комитета

Козловский Дмитрий Анатольевич – заместитель председателя комитета

Сметанин Олег Александрович – заместитель председателя комитета

Александров Алексей Алексеевич

Коновалов Евгений Борисович

Поляков Илья Леонидович

Рафаелян Ашот Вардкесович

Кворум имеется. Заседание комитета правомочно.

Референт комитета

Колотова Екатерина Михайловна

Приглашенные

Алёхин Валерий Николаевич – аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области

Андронов Алик Алексеевич – Глава города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области

Архипов Денис Николаевич – исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области

Асмодьяров Гарей Равильевич – руководитель департамента по тарифам Новосибирской области

Бирюков Александр Геннадьевич – первый заместитель главы администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области

Борисова Евгения Борисовна – заместитель начальника департамента
по социально-экономическим вопросам аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области

Буянкина Юлия Алексеевна – заместитель начальника департамента
по правовым вопросам аппарата Законодательного Собрания Новосибирской области

Васильев Андрей Павлович – начальник управления строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области

Зарембо Сергей Станиславович – депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, член комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения

Калентьева Наталья Владимировна – заместитель начальника управления – начальник отдела законопроектных работ и ведения регистра министерства юстиции Новосибирской области

Караваев Олег Васильевич – Глава Куйбышевского района Новосибирской области

Коновалов Леонтий Геннадьевич – заместитель начальника государственной жилищной инспекции Новосибирской области

Конько Сергей Григорьевич – депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, член комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения

Костин Сергей Павлович – начальник территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе

Мусатов Анатолий Михайлович – заместитель главы администрации – начальник управления экономического развития и труда администрации Куйбышевского района Новосибирской области

Носова Александра Олеговна – помощник Куйбышевского межрайонного прокурора

Осипенко Владимир Захарович – председатель Совета депутатов Куйбышевского района Новосибирской области

Подковырин Павел Викторович – заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Новосибирской области

Смышляев Евгений Валерьевич – депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению

Шмидт Иван Иванович – временно исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области

Шпаков Юрий Николаевич – депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, член комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению

Яблокова Елена Анатольевна – председатель Совета депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области

1. О повестке дня и порядке проведения заседания комитета.

СЛУШАЛИ:

Покровского Е.Н., который довел вопросы, предлагаемые к рассмотрению
на заседании комитета и порядок проведения заседания комитета.

ВЫСТУПИЛ:

Агеенко В.А. предложил в «разном» рассмотреть вопрос «О приостановлении действия концессионного соглашении в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, заключенного 22 июля 2016 года между Новосибирской областью и ООО «Экология-Новосибирск»».

Голосовали:	«за» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Повестку в целом, порядок проведения заседания комитета утвердить.

Голосовали:	«за» - единогласно.

2. О проекте закона Новосибирской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Новосибирской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области» (второе чтение).

СЛУШАЛИ:

Покровского  Е.Н.

- ВЫСТУПИЛИ:

- Смышляев Е.В., Поляков И.Л., Козловский Д.А., Агеенко В.А., Рафаелян А.В., Покровский Е.Н., Шмидт И.И.

РЕШИЛИ:

Внести проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Новосибирской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов 
и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области» на рассмотрение сессии Законодательного Собрания Новосибирской области с таблицей поправок 
№ 1 и рекомендовать его к принятию во втором чтении.

Голосовали:	«за» - единогласно.

3. О реализации государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах» на территории Куйбышевского района Новосибирской области.

СЛУШАЛИ:

Архипова Д.Н., Шмидта И.И., Алехина В.Н., Караваева О.В.

- ВЫСТУПИЛИ:

- Козловский Д.А., Сметанин О.А., Агеенко В.А., Шпаков Ю.Н., 
Архипов Д.Н., Рафаелян А.В., Александров А.А., Покровский Е.Н., Шмидт И.И., Зарембо С.С.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Архипова Д.Н., Шмидта И.И., 
Алехина В.Н., Караваева О.В.

2. Отметить, что:

- pеконструкция объекта «Реконструкция насосно-фильтровальной станции в г. Куйбышеве» осуществляется в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах». Целью реализации подпрограммы «Чистая вода» является обеспечение населения Новосибирской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве. Завершение реконструкции насосно-фильтровальной станции в г. Куйбышеве позволит решить проблему обеспечения качественной питьевой водой более 44,6 тыс. человек. В соответствии с целевыми индикаторами подпрограммы завершение реконструкции и ввод насосно-фильтровальной станции в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

Реконструкция объекта «Реконструкция насосно-фильтровальной станции в г. Куйбышеве» осуществляется поэтапно.

I этап реконструкции - строительство горизонтальных отстойников с учетом работы существующих сооружений. Заказчик Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ НСО «УКС»).

II этап реконструкции - прокладка самотечных линий, устройство двух затопленных водоприемников, берего-укрепление в створе самотечных линий, реконструкция дамбы и насосной станции первого подъема, реконструкция водоприемного колодца, строительство распределительной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, устройство напорного канализационного коллектора. Предусматривается утепление и замена технологического оборудования насосной станции 2-го подъема.

По I этапу реконструкции работы завершены. Стоимость фактических  работ составила 195 800,02 тыс.рублей. Работы были выполнены на основании совместного технологического решения и технического задания на проектирование, согласованного администрацией города Куйбышева. Завершенный строительством объект соответствует нормативам и регламентам, что подтверждает заключение инспекции государственного строительного надзора и экспертное заключение по результатам технического обследования несущих и ограждающих конструкций здания горизонтальных отстойников, выданное специалистами ООО «Строительно-Экспертное Бюро».

По II этапу реконструкции заключен муниципальный контракт, ведутся строительные работы. Ввод объекта планируется в 2018 году.

- в настоящее время газоснабжение природным газом Куйбышевского района осуществляется только в городе Куйбышеве и селе Нагорное. Источником газоснабжения является существующая ГРС Куйбышев, принадлежащая на праве собственности МО города Куйбышев. Мощность ГРС Куйбышев - 10,0 тыс. м3/час, фактическая загрузка – 8,0 тыс м3/час. Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу Омск-Новосибирск. Природный газ используется в городе Куйбышеве и селе Нагорное на коммунально-бытовые нужды, для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в жилых домах. В остальных населенных пунктах на территории Куйбышевского района используется сжиженный газ в баллонах.

3. Рекомендовать министерству строительства Новосибирской области 
(Шмидт И.И.) принять меры по разрешению ситуации сложившейся с вводом в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства «Реконструкция насосно-фильтровальной станции в г. Куйбышеве» и о проделанной работе проинформировать комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

4. Рекомендовать министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (Архипов Д.Н.), органам местного самоуправления Куйбышева района продолжить работу по обеспечению населения Куйбышевского района качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности.

Голосовали:	«за» - единогласно.

4. О реализации Региональных адресных программ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Куйбышевского района Новосибирской области.

СЛУШАЛИ:

- Архипова Д.Н., Алехина В.Н., Караваева О.В.

- ВЫСТУПИЛ:

- Рафаелян А.В., Архипов Д.Н., Сметанин О.А., Козловский Д.А., Агеенко В.А., Коновалов Л.Г., Покровский Е.Н.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Архипова Д.Н., Алехина В.Н., 
Караваева О.В.

2. Отметить, что:

- в рамках реализации региональных адресных программ Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годы на территории города Куйбышева переселено 1 112 человек из 129 многоквартирных домов (15,39 тыс. кв. м), признанных аварийными до 1 января 2012 года.

Стоимость программных мероприятий, всего – 545 270,3 тыс. руб., в том числе за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 391 190,0 тыс. руб., областного бюджета – 120 517,0 тыс. руб., местного бюджета – 33 563,3 тыс. руб.

После 1 января 2012 года на территории города Куйбышева признано аварийными 23 МКД общей площадью 4 395,6  кв. м, в которых проживает 308 человек.

В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годы» администрации города Куйбышева предусмотрена финансовая поддержка за счет средств областного бюджета на 2018 год в сумме 48 351,6 тыс. руб. для расселения 9 МКД общей площадью 1,3 тыс. кв. м 
(44 помещения/96 человек). Соглашение между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и администрацией города Куйбышева подписано.

Муниципальным образованием ведется работа по размещению муниципального заказа на приобретение жилых помещений у застройщиков МКД (38) и на выкупную цену у собственников жилых помещений (6).

На 12 апреля 2018 года заключены контракты (соглашения о выкупной цене) на приобретение жилых помещений для расселения 10 жилых помещений общей площадью 0,31 тыс. кв. м на сумму 11 484,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет 10 531,3 тыс. руб.

- в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Куйбышеве:

в 2017 году проведен капитальный ремонт в 3-х многоквартирных домах, общая стоимость составила – 12 366,0 тыс. руб.;

в 2018 году будет капитально отремонтировано еще 6 МКД, предельная стоимость реализации – 55 460,7 тыс. руб.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (Архипов Д.Н.) подготовить и представить в комитет 
по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам информацию 
о принятых мерах по итогам посещения многоквартирных домов по адресу: 
г. Куйбышев, ул. Шишкова, 2 (проведение капитального ремонта объекта культурного наследия) и г. Куйбышев, ул. Светлая, 12 (переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда).

Голосовали:	«за» - единогласно.

5. О реализации Закона Новосибирской области от 31 января 2017 года
№ 137-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления
в Новосибирской области» на территории Куйбышевского района Новосибирской области.

СЛУШАЛИ:

- Архипова Д.Н., Караваева О.В.

- ВЫСТУПИЛ:

- Агеенко В.А., Покровский Е.Н.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Архипова Д.Н., Караваева О.В.

2. Отметить, что в рамках исполнения Закона Новосибирской области 
от 31 января 2017 года № 137-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» муниципальными образованиями Куйбышевского района зарегистрировано 478 объектов коммунального имущества, что составляет 100% от общего их количества. Из общего количества зарегистрированных объектов 449 или (94 %) переданы в собственность Куйбышевского района.

В результате проведенных мероприятий по реорганизации предприятий коммунального комплекса сельских поселений Куйбышевского района из 16 организаций коммунального комплекса сельских поселений района образовано два предприятия (на базе муниципального образования Гжатского сельсовета Куйбышевского района и на базе муниципального образования Октябрьского сельсовета Куйбышевского района).

На 1 марта 2018 года сокращение общей штатной численности составило 30%, производственного персонала на 13,7%, административно управленческого персонала на 86,3%. Рост заработной платы на 1 марта 2018 года составил 12,7%.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (Архипов Д.Н.) провести предварительную оценку результатов реорганизации коммунального комплекса Новосибирской области для рассмотрения указанного вопроса на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам в сентябре 2018 года.

Голосовали:	«за» - единогласно.

6. О реализации государственных программ Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» и «Обеспечение жильем молодых семей 
в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» на территории Куйбышевского района Новосибирской области.

СЛУШАЛИ:

- Шмидта И.И., Караваева О.В.

- ВЫСТУПИЛ:

- Смышляев Е.В., Покровский Е.Н., Козловский Д.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Шмидта И.И., Караваева О.В.

2. Отметить, что в рамках государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» молодым семьям предоставляются социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в размере до 35 процентов расчетной стоимости жилья, определяемой в соответствии с правилами предоставления социальных выплат (в зависимости от состава семьи), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1050.

В списке молодых семей - участников государственной программы, изъявивших желание получить социальную выплату по Куйбышевскому району, состоит 71 молодая семья.

В 2017 году социальные выплаты для обеспечения жильем молодых семей в Новосибирской области не были предусмотрены.

В 2018 году бюджету Куйбышевского района предусмотрено 8558,2 тыс. рублей, в том числе 2706,35129 тыс. рублей из федерального бюджета, 5851,84871 тыс. рублей из областного бюджета Новосибирской области, что позволит обеспечить жилыми помещениями 10 семей.

Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы».

Подпрограмма «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» За счет средств областного бюджета Новосибирской области предоставляются субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство (приобретение) жилых помещений для нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных малообеспеченных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.

В 2017 году из областного бюджета Новосибирской области направлено 74,892 млн. руб., для обеспечения жильем 28 многодетных семей, воспитывающих пять и более несовершеннолетних детей, семьи из Куйбышевского района не обеспечивались, в связи с более поздней датой постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье.

По состоянию на 1 января 2018 года в Куйбышевском районе состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях 3 многодетные малообеспеченные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей, вставшие на учет в 2014 году. В связи с тем, что в 2018 году предусмотрено 78,0 млн. рублей на обеспечение жильем 17 многодетных семей, вставших на учет в 2011-2012 годах, средства Куйбышевскому району не предусмотрены.

Подпрограмма «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования»

В рамках постановления Губернатора Новосибирской области от 1 апреля 2010 года № 102 «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области» в 2018 году 15 застройщикам Куйбышевского района перечислена субсидия на компенсацию расходов по строительству индивидуального жилого дома в размере 2200,0 тыс. рублей. Целевые субсидии не предоставляются, прием документов приостановлен с ноября 2014 года.

3. Рекомендовать министерству строительства Новосибирской области 
(Шмидт И.И.) обратиться к временно исполняющему обязанности Губернатора Новосибирской области А.А. Травникову об увеличении финансирования за счет средств областного бюджета государственных программ Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» и «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» и о результатах проинформировать комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Голосовали:	«за» - единогласно.

7. О строительствe физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом по улице Молодежная в городе Куйбышеве Куйбышевского района Новосибирской области.

СЛУШАЛИ:

- Караваева О.В., Шмидта И.И.

- ВЫСТУПИЛ:

- Смышляев Е.В., Покровский Е.Н., Поляков И.Л, Рафаелян А.В., Коновалов Л.Г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Караваева О.В., Шмидта И.И.

2. Отметить, что стоимость объекта по контракту – 200 258 173, 88

Объемы ассигнований на оплату по ГК №155-2015/К от 05.10.2015 составляют в соответствии с дополнительным соглашением №2 к настоящему контракту:

на 2015 год – __-___ тыс. руб.

на 2016 год – ___-___ руб.

на 2017 год – 5 749 216,06 руб.

на 2018 год – 190 508 957,82 руб.

на 2019 год – 4 000 000,00 руб.

Выполнение по объекту:

2016 год – 5 749 216,06

2018 год – 12 700 000,16

Основные технико-экономические показатели объекта:

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 4 187, 2 кв. м состоит из трех блоков:

блока 2-х этажных административно - бытовых помещений;

одноэтажного блока ледовой арены;

2-х этажного блока технических помещений.

Здание запроектировано со стальным несущим каркасом, наружной отделкой стен: из панелей типа «Сэндвич» с заводским полимерным покрытием, цоколь облицован керамогранитной плиткой, перекрытие и покрытие – из сборных пустотных железобетонных плит, перегородки – кирпичные.

3. Рекомендовать министерству строительства Новосибирской области 
(Шмидт И.И.) проводить ежемесячный контроль выполняемых подрядчиком работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в городе Куйбышеве.

Голосовали:	«за» - единогласно.

8. О Годовом отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирской области за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

- Подковырина П.В.

- ВЫСТУПИЛ:

- Покровский Е.Н., Агеенко В.А.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Подковырина П.В.

Голосовали:	«за» - единогласно.

9. О внесении изменений в Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

СЛУШАЛИ:

- Покровского Е.Н.

- ВЫСТУПИЛ:

- Покровский Е.Н., Агеенко В.А., Поляков И.Л., Рафаелян А.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Покровского Е.Н.

2. Предложить министерству строительства Новосибирской области 
(Шмидт И.И.) включить в состав комиссии при Правительстве Новосибирской области по вопросам защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Новосибирской области членов комитета Коновалова Евгения Борисовича, Полякова Илью Леонидовича, Сидоренко Ивана Леонидовича.

Голосовали:	«за» - единогласно.

10. O кандидатурах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области для избрания в советы директоров АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» и АО «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования».

СЛУШАЛИ:

- Покровского Е.Н.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Покровского Е.Н.

Голосовали:	«за» - единогласно.

Разное.

11. О приостановлении действия концессионного соглашении в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, заключенного 22 июля 2016 года между Новосибирской областью и ООО «Экология-Новосибирск.

СЛУШАЛИ:

- Агеенко В.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Агеенко В.А.

2. Обратиться в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (Архипов Д.Н.) с просьбой направить в комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам копию подписанного соглашения о приостановлении действия концессионного соглашения, в связи с тем, что 10 апреля 2018 года в средствах массовой информации появилась информация о том, что подписано соглашение о приостановлении действия концессионного соглашения.

- Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (Архипов Д.Н.) представить в комитет информацию, будут ли учитываться параметры концессионного соглашения в определении критериев качества одного из заявителей конкурсного отбора по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области, объявленного министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 23 марта 2018 года.

- В связи с тем, что 26 апреля 2018 года состоится заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области, просим представить в комитет всю запрашиваемую информацию не позднее 24 апреля 
2018 года по e-mail:k_stroi@zsnso.ru.

Голосовали:	«за» - единогласно.

Председательствующий							     Е.Н. Покровский