ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# КОМИТЕТ
по транспортной, промышленной и информационной политике

| ул. Кирова, 3, к.301, г. Новосибирск, 630011 |  | телефон: 218-05-54 факс: 222-37-80 e-mail: k_trans@zsnso.ru |
| --- | --- | --- |

| № 8-1/05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Протокол

заседания комитета

20 мая 2014 года                                                          14-00, ул. Кирова, 3, малый зал

### Присутствовали:

### Члены комитета: Николаев Федор Анатольевич – председатель комитета, Прилепский Борис Васильевич – заместитель председателя комитета,  Воронов Илья Владимирович - заместитель председателя комитета, Иванов Данил Сергеевич,  Козлов Александр Петрович, Леоненко Максим Викторович, Барсуков Александр Филиппович (7 человек).

Круч Наталья Владимировна - референт комитета,

Монастырева Елена Александровна – референт комитета.

Приглашенные: Карпов Владимир Яковлевич, Скатов Артем Вениаминович, Титов Сергей Михайлович, Колпакова Наталья Федоровна, Дюбанов Анатолий Васильевич, Гершанов Дмитрий Владимирович, Чирков Александр Валерьевич, Стахеев Илья Сергеевич,  Трещев Вячеслав Геннадьевич, Килаберия Павел Джумберович, Зерняева Елена Александровна, Алехин Валерий Николаевич, Миронец Алексей Игоревич, Лаврентьев Александр Васильевич, Белкин Валерий Иванович, Кузьмина Ирина Викторовна, Конкин Алексей Владимирович, Моргунов Виталий Анатольевич, Пахоменко Светлана Борисовна, Князева Нина Ивановна, Капшутарь Татьяна Ивановна, Клинг Юлия Валентиновна.

#### О повестке дня и порядке проведения заседания комитета.

Слушали:

Николаева Федора Анатольевича – председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике.

Решили:

- Одобрить повестку заседания комитета и принять за основу.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

- По предложению Николаева Ф.А. исключить из повестки вопрос:

- О проекте закона Новосибирской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Новосибирской области «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранений, а также возврата задержанных транспортных средств» в связи с необходимостью дополнительной проработки положений данного законопроекта;

По предложению Прилепского Б.В. исключить из повестки вопрос:

- Об отчете об исполнении долгосрочной целевой программы «Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких технологий на 2011-2014 годы» за 2013 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

- Одобрить повестку и порядок проведения заседания в целом.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

- Об Уставе редакции радиоканала «Областной депутатский канал».

Слушали:

Николаева Игоря Сергеевича – и.о. главного редактора радиоканала «Областной депутатский канал».

ВЫСТУПИЛИ:

Решили:

  - Принять информацию Николаева И.С. к сведению.

  - Отметить, что в Законодательное Собрание Новосибирской области поступил Устав редакции радиоканала «Областной депутатский канал», принятый на общем собрании коллектива журналистов – штатных сотрудников государственного унитарного предприятия Новосибирской области «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети», осуществляющих производство и выпуск радиоканала «Областной депутатский канал», с изменениями, внесенными в связи с реорганизацией казенного предприятия Новосибирской области «Редакция радиоканала Законодательного Собрания Новосибирской области «Областной депутатский канал».

  - Внести в Законодательное Собрание Новосибирской области проект постановления Законодательного Собрания Новосибирской области «Об Уставе редакции радиоканала «Областной депутатский канал».

  - Рекомендовать Законодательному Собранию Новосибирской области к принятию проект постановления Законодательного Собрания Новосибирской области «Об Уставе редакции радиоканала «Областной депутатский канал».

- Об отчете об исполнении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области на 2011 – 2015 годы».

3.1.  О создании, структуре и расходах Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения», а также о деятельности данного учреждения: планах развития системы фото- и видеофиксации, планируемые объемы сбора от уплаты штрафов при использовании систем фото- и видеофиксации.

3.2. О выполнении пункта 4 постановления Законодательного Собрания Новосибирской области от 25 апреля 2013 года № 51 «О повышении безопасности дорожного движения на территории Новосибирской области».

Слушали:

Титова Сергея Михайловича – временно исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

Килаберия Павла Джумберовича – начальника ЦАФАПДД УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Трещев В.Г., Козлов А.П., Прилепский Б.В., Барсуков А.Ф.

Решили:

- Принять информацию Титова С.М., Килаберии П.Д. к сведению.

- Отметить, что фактическое финансирование мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках указанной программы за 12 месяцев 2013 года составило 382 104,1 тыс. рублей или 73,63% от планового значения 2013 года.

- Отметить, что за двенадцать месяцев 2013 года произошло 2842 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 524 человека, еще 3409 человек пострадало. За 2013 год не удалось добиться плановых значений целевых индикаторов. Рост числа погибших на трассах во многом объясняется возросшим количеством транзитных грузов и пассажироперевозок. Снижение объемов финансирования мероприятий программы по линии Минздрава области в свою очередь не позволило снизить уровень смертности участников дорожного движения. Увеличилось число скончавшихся в больнице от последствий ДТП в течение 7 суток (с 13до 16% от общего числа погибших, с 59 до 76). Каждый девятый скончался в машине скорой медицинской помощи.

- Отметить, что 7 комплексов фото-видео-фиксации, установленные на железнодорожных переездах ОАО «РЖД» в 2009 году, не функционируют до настоящего времени, в 2013 году были определены сроки восстановления указанных комплексов с последующей их передачей на баланс Новосибирской области, однако до настоящего времени восстановлены всего 4 комплекса.

- Правительству Новосибирской области:

- ускорить процесс передачи комплексов фото- и видеофиксации, установленных на семи железнодорожных переездах с постановкой их на баланс Новосибирской области и скорейшему внедрению в эксплуатацию и проинформировать комитет в письменном виде в срок до 30 июня 2014 года;

- в срок до 30 мая 2014 года провести заседание рабочей группы по реализации проекта «Система комплексной безопасности дорожного движения – автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля транспортных средств» на территории Новосибирской области на основе государственно-частного партнерства, созданной приказом Минтранса НСО от 24.12.2013 № 246, и определиться с моделью развития систем фото- и видеофаксации и моделью финансирования при реализации проекта;

- включить в состав рабочей группы представителей комитета.

6. ГИБДД МВД России по Новосибирской области:

- до заседания рабочей группы представить в комитет и в Правительство Новосибирской области справку об эффективности внедрения систем фото- и видеофиксации, информацию о предполагаемых сроках их окупаемости и результативности в плане собираемости штрафов и тенденции снижения  аварийности на тех участках автомобильных дорог, где уже установлены комплексы фото- и видеофиксации.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

- О ходе реализации ведомственной целевой программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на 2013-2016 годы» за 2013 год.

Слушали:

Титова Сергея Михайловича – временно исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Решили:

- Принять информацию Титова С.М. к сведению.

- Отметить, что плановый объем бюджетных ассигнований составил 2 008 796,5 тыс. рублей, всего на реализацию мероприятий программы за 2013 год израсходовано 1 983 852,9 тыс. рублей (98,8% плановых значений 2013 года) или 127,1% к фактическому кассовому расходу по программе за 2013 год.

- Отметить, что проведенные мероприятия по оптимизации маршрутной сети, режиму работы и планируемому количеству рейсов регулярного автобусного сообщения позволили повысить уровень охвата автобусным сообщением жителей населенных пунктов области с 96,4% в 2012 году до 97,1% в 2013 году.

- Отметить, что в результате предоставления из областного бюджета субсидий была обеспечена безубыточная деятельность компании ОАО «Экспресс-пригород» и сохранение стоимости проезда для пассажиров на уровне 2010 года до 1 ноября 2013 года.

- Отметить, что к концу 2013 года обратилось 2201 заявителей и оформлено 7605 разрешений для автомобилей легкового такси с размещением информации в реестре выданных разрешений легкового такси, опубликованном на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. В течение 2013 года оформлено 2393 разрешения.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

- Об  отчете об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах» за 2013 год.

Слушали:

Дюбанова Анатолия Васильевича – временно исполняющего обязанности руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Леоненко М.В., Иванов Д.С., Козлов А.П.

Решили:

- Принять информацию Дюбанова А.В. к сведению.

2.	Отметить, что в 2013 году программные мероприятия профинансированы в объеме 57 695,45 тыс. рублей или на 26,4% от плана. Остаточное финансирование расходов по мероприятиям Программы из областного бюджета и финансирование запланированных мероприятий из внебюджетных источников переносится на 1 квартал 2014 года.

3.	Отметить, что целевые индикаторы, запланированные программой на 2013 год, достигнуты. Перевыполнены значения по следующим целевым индикаторам:

- охват территорий Новосибирской области навигационной инфраструктурой с использованием технологий ГЛОНАСС в целях создания единого координатного пространства (план – 85%, факт – 95 %),

- доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых при осуществлении перевозки пассажиров, включая детей и оснащенных навигационно-связным оборудованием (план – 85%, факт – 90%),

- доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новосибирской области, используемых для оказания скорой и неотложной медицинской помощи и оснащенных навигационно-связным оборудованием (план – 80%, факт – 95%.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

- Об отчете об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012 - 2016 годы» за 2013 год.

Слушали:

Дюбанова Анатолия Васильевича – временно исполняющего обязанности руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Козлов А.П., Иванов Д.С., Леоненко М.В.

Решили:

- Принять информацию Дюбанова А.В. к сведению.

- Отметить, что суммарный объем принятых обязательств на исполнение средств областного бюджета Новосибирской области по мероприятиям программы в 2013 году составляет 1 302 602, 23 тыс. рублей (отклонение от планового значения обусловлено понижением начальных цен контрактов в ходе проведения конкурсных процедур при реализации мероприятий программы), что в результате позволяет обеспечить на конец отчетного периода исполнение средств областного бюджета Новосибирской области на уровне 99,1%.

- Отметить, что в связи с отклонением управлением Федерального казначейства по Новосибирской области платежных документов в декабре 2013 года, кассовое исполнение средств областного бюджета сложилось на уровне 27,7%, остаточное финансирование расходов по мероприятиям программы за счет средств областного бюджета НСО переносится на 1 квартал 2014 года.

- Департаменту информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области:

- рассмотреть возможность включения в систему электронного документооборота депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области с организацией входа в систему, а также подключения общественных приемных депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области к данной системе, о чем проинформировать комитет в письменном виде в срок до 10 июня 2014 года;

- организовать в Законодательном Собрании Новосибирской области централизованный пункт выдачи кодов активации для доступа на единый портал государственных услуг в срок до 30 июня 2014 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

- Об  отчете об исполнении долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112» на 2012-2017 годы» за 2013 год.

Слушали:

Дюбанова Анатолия Васильевича – временно исполняющего обязанности руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Леоненко М.В.

Решили:

1.	Принять информацию Дюбанова А.В. к сведению.

2.	Отметить, что в 2013 году программные мероприятия профинансированы в объеме 73 947,8 тыс. рублей или на 35,9% от плана.

3.	Отметить, что причиной неисполнения запланированных мероприятий 2.3 и 2.6 является перенос сроков реализации заключенных контрактов по этим мероприятиям, в связи с чем финансирование расходов по ним переносится на 1 квартал 2014 года.

4. Отметить, что по результатам реализации в отчетном году программных мероприятий целевой индикатор по задаче 2 «Количество единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, прошедших комплексную модернизацию в рамках Программы» не достигнут (план – 22 ед., факт – 0). При этом индикатор цели «Среднее время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения, поступающие по единому номеру «112» на территории Новосибирской области» в 2013 году достиг запланированного значения (60 минут).

Голосовали: «ЗА» - единогласно

- Об отчете об исполнении ведомственной целевой программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы» за 2013 год.

Слушали:

Дюбанова Анатолия Васильевича – временно исполняющего обязанности руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.

Решили:

- Принять информацию Дюбанова А.В. к сведению.

- Отметить, что общий объем средств, направленных на модернизацию и развитие линий и сооружений на территории поселений Новосибирской области, в 2013 году составил 8 668,5 тыс. рублей (31,6% от плановых значений), в том числе:

7 824,3 тыс. рублей – средства областного бюджета Новосибирской области;

844,2 тыс. рублей – средства местных бюджетов.

- Отметить, что уровень освоения средств областного бюджета Новосибирской области составил 30% в отчетном году. Отклонение от плановых значений связно с тем, что по результатам проведения аукционов были понижены начальные цены контрактов на исполнение работ, а также тем, что субсидии из областного бюджета перечислены только в виде авансирования в размере 30%.

- Отметить, что программа завершила свое действие, в результате чего в 2011-2013 годах созданы технологические возможности повышения скорости доступа в сеть передачи данных и условия для повышения доступности и качества телекоммуникационных услуг на территории Новосибирской области с использованием как проводных, так и беспроводных технологий.

- Отметить, что суммарный объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы за 2011-2013 годы составил 55 717,4 тыс. рублей (74,8% от плановых значений).

Голосовали: «ЗА» - единогласно

- Об отчете об исполнении ведомственной целевой программы «Совершенствование и развитие почтовой связи на территории Новосибирской области на 2011-2013 годы» за 2013 год

Слушали:

Дюбанова Анатолия Васильевича – временно исполняющего обязанности руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Николаев Ф.А., Козлов А.П.

Решили:

- Принять информацию Дюбанова А.В. к сведению.

2.	Отметить, что общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы в 2013 году составил 29 443 тыс. рублей, что на 46,4% превышает плановое значение, в том числе:

1 208,82 тыс. рублей – средства областного бюджета Новосибирской области;

219,77 тыс. рублей – средства местных бюджетов;

- 015,2 - внебюджетные источники (собственные средства УФПС НСО).

3. Отметить, что уровень освоения средств областного бюджета Новосибирской области составил 30,9% в отчетном году. Муниципальными образованиями Байкальского, Баратаевского сельсоветов Болотнинского района, Соколовского сельсовета Колыванского района и р.п. Посевная Черепановского района в связи с отсутствием документов, подтверждающих право собственности на муниципальные помещения, занимаемые ОПС, а также отсутствием финансовых средств на оформление данных документов в 2013 финансовом году, а в ОПС Здвинского района в связи с отсутствием заявок подрядных организаций принято решение о выходе из участия в программе. Ремонтные работы ОПС в данных муниципальных образованиях не осуществлялись.

- Отметить, что отклонение от плановых значений связано и с тем, что средства, запланированные на ремонт отделений почтовой связи Тальменского сельсовета Искитимского района, г. Искитима, Чернокурьинского сельсовета Карасукского района, Купинского, Куйбышевского, Мошковского и Усть-Таркского районов не были профинансированы из областного бюджета, а также в связи с понижением начальных цен контрактов на исполнение работ по ремонту ОПС Листвянского сельсовета Искитимского района и Искровского сельсовета Черепановского района.

5.	Отметить, что программа завершила свое действие, суммарный объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы за 2011-2013 годы составил 114 907,89 тыс. рублей (в 2,3 раза превышает плановое значение), в том числе:

7 968,12 тыс. рублей – средства областного бюджета Новосибирской области;

654,57 тыс. рублей – средства местных бюджетов;

106 285,2 – внебюджетные источники (собственные средства УФПС НСО).

Голосовали: «ЗА» - единогласно

- Об отчете об исполнении ведомственной целевой программы «Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012-2015 годы» за 2013 год.

  - Об обращении редакции газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» по вопросу создания специальных выпусков депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области.

Слушали:

Колпакову Наталью Федоровну – исполняющую обязанности министра региональной политики Новосибирской области;

Квасникову Елену Геннадьевну - главного редактора газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области»

ВЫСТУПИЛИ: Леоненко М.В., Прилепский Б.В., Барсуков А.Ф., Иванов Д.С., Скатов А.В., Стахеев И.С.

Решили:

- Принять информацию Колпаковой Н.Ф., Квасниковой Е.Г. к сведению.

2.	Отметить, что программой на 2013 год предусмотрено финансирование в сумме 186 507,4 тыс. руб., исполнение за год составило 155 713,2 тыс. рублей (83,4%).

3.	Отметить, что на страницах областных газет «Советская Сибирь» и «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» опубликовано 307 постановлений Губернатора Новосибирской области, 613 постановлений Правительства Новосибирской области, 3453 материала о деятельности органов власти и Законодательного Собрания Новосибирской области.

4. Отметить, что в комитет поступило обращение главного редактора газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» о возможности производства специального выпуска газеты за счет экономии бюджетных средств и оптимизации расходов редакции, а также с предложениями вариантов спецвыпусков.

5. Отметить, что депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области Скатовым А.В. предложено организовать производство специальных выпусков газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» для депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области в 2014 году и в 2015 году отдельно для каждого депутата, то есть по два спецвыпуска на депутата до конца пятого созыва тиражом не менее 20 000 экземпляров с учетом внесения соответствующих изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

6. Поддержать обращение главного редактора газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» о возможности производства специального выпуска газеты за счет экономии бюджетных средств и оптимизации расходов редакции стоимостью на одного депутата 45 тыс. рублей, на 76 депутатов 3 420 тыс. рублей тиражом 12 000 экземпляров. Поручить председателю комитета обсудить дополнительно на Президиуме Законодательного Собрания Новосибирской области вопрос очередности производства специальных выпусков для депутатов либо путем «жеребьевки» либо в алфавитном порядке.

7. Правительству Новосибирской области:

- учитывать необходимость целевого финансирования производства специальных выпусков газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» для депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

- Об отчете об исполнении ведомственной целевой программы «Развитие областной телерадиовещательной сети на 2013-2015 годы» за 2013 год.

Слушали:

Колпакову Наталью Федоровну – исполняющую обязанности министра региональной политики Новосибирской области.

Решили:

- Принять информацию Колпаковой Н.Ф. к сведению.

2.	Отметить, что финансирование программных мероприятий в 2013 году осуществлялось в пределах утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области в сумме 143 000,0 тыс. руб. (100%).

3.	Отметить, что целевые индикаторы, запланированные программой на 2013 год, достигнуты.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

- Об отчете об исполнении ведомственной целевой программы «Улучшение качества вещания телевизионной сети Новосибирской области за счет ее перевода на цифровые технологии на 2013-2015 годы» за 2013 год.

Слушали:

Колпакову Наталью Федоровну – исполняющую обязанности министра региональной политики Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Иванов Д.С., Козлов А.П.

Решили:

- Принять информацию Колпаковой Н.Ф. к сведению.

- Отметить, что финансирование мероприятий программы в течение отчетного периода осуществлялось в пределах утвержденных за отчетный год бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области в сумме 124 532,4 тыс. рублей. Исполнение кассового плана 2013 года составило 68 705,49 тыс. рублей (55,1%), в том числе за 4 квартал 2013 года 36 342,55 тыс. рублей (29,2%).

- Отметить, что по итогам реализации ВЦП в 2013 году запланированное значение индикатора цели не достигнуто («Охват населения Новосибирской области цифровым телевещанием регионального телеканала» план – 70%, факт – 0%).

Голосовали: «ЗА» - единогласно

| Председатель комитета Ф.А. Николаев |  |
| --- | --- |