ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# КОМИТЕТ
по транспортной, промышленной и информационной политике

| ул. Кирова, 3, к.301, г. Новосибирск, 630011 |  | телефон: 218-05-54 факс: 222-37-80 e-mail: k_trans@zsnso.ru |
| --- | --- | --- |

| № 6-2/04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Протокол

заседания комитета

22 апреля 2014 года                                                            12-00, Кирова, 3, малый зал

### Присутствовали:

### Члены комитета: Титков Сергей Николаевич - председатель комитета, Прилепский Борис Васильевич – заместитель председателя комитета, Воронов Илья Владимирович - заместитель председателя комитета, Барсуков Александр Филиппович, Козлов Александр Петрович, Николаев Федор Анатольевич, Пингасов Дмитрий Владимирович (7 человек).

Круч Наталья Владимировна - референт комитета,

Монастырева Елена Александровна – референт комитета,

Игнатцева Юлия Викторовна – советник комитета.

Приглашенные: Канунников Сергей Иванович, Охалин Максим Сергеевич, Голубенко Виталий Юрьевич, Титов Сергей Михайлович, Колпакова Наталья Федоровна, Дюбанов Анатолий Васильевич, Шовтак Виталий Борисович, Маслова Маргарита Алексеевна, Бокова Ирина Викторовна, Квасникова Елена Геннадьевна, Рыбаконенко Андрей Алексеевич, Деркач Татьяна Николаевна, Бакулина Вера Ивановна, Князева Нина Ивановна, Капшутарь Татьяна Ивановна, Пахоменко Светлана Борисовна.

#### О повестке дня и порядке проведения заседания комитета.

Слушали:

Титкова Сергея Николаевича – председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике.

Решили:

- По предложению Титкова С.Н. исключить из повестки следующие вопросы:

1)	Об отчете об исполнении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области на 2011 – 2015 годы».

О создании, структуре и расходах Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения», а также о деятельности данного учреждения: планах развития системы фото- и видеофиксации, планируемые объемы сбора от уплаты штрафов при использовании систем фото- и видеофиксации.

О выполнении пункта 4 постановления Законодательного Собрания Новосибирской области от 25 апреля 2013 года № 51 «О повышении безопасности дорожного движения на территории Новосибирской области» в срок до 22 апреля 2014 года.

2)	О ходе реализации ведомственной целевой программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на 2013-2016 годы» за 2013 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

- Одобрить повестку и порядок проведения заседания в целом.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

- О проекте закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Слушали:

Голубенко Виталия Юрьевича – временно исполняющего обязанности первого заместителя Председателя Правительства – министра финансов и налоговой политики Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Барсуков А.Ф., Николаев Ф.А., Шовтак В.Б., Бокова И.В., Козлов А.П., Прилепский Б.В., Бакулина В.И., Титов С.М., Воронов И.В., Дюбанов А.В.

Решили:

- Принять информацию Голубенко В.Ю. к сведению.

- Отметить, что проектом закона предлагается увеличить доходную и расходную части областного бюджета Новосибирской области.

-	доходную часть предлагается увеличить на 2014 г. на 6 672 323,0 тыс. руб., на 2015 г. уменьшить на 1 073 936,2 тыс.руб. и на 2016 г. увеличить на 658 528,2 тыс.руб.

-	расходную часть предлагается увеличить на 2014 г. на 11 052 572,6 тыс. руб., в том числе за счет собственных ресурсов областного бюджета увеличение на 4 335 706,4 тыс. рублей, увеличения целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 6 542 323,0 тыс. рублей и увеличения неиспользованных остатков средств федерального бюджета 2013 года на 174 543,2 тыс. рублей; на 2015 г. - 4 199 593,3 млн. руб., в 2016 г. – 7 093 830,8 млн. руб.

- Отметить, что бюджетные ассигнования по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 2014 г. на 2015  и 2016 годы не изменились.

- Отметить, что в результате экономии от проведения конкурсных процедур и перераспределения по мероприятиям в пределах бюджетных ассигнований главного распорядителя средств увеличены расходы на 2014 год на обеспечение деятельности ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог НСО» на 92 135,8 тыс. рублей, в том числе 48 972,8 тыс. рублей на строительство административного здания, 15 335,1 тыс. рублей дополнительные расходы, связанные с планируемым увеличением штатной численности учреждения, 27 827,9 тыс. рублей на содержание учреждения. В связи с планируемым увеличением штатной численности учреждения в 2014 году увеличены расходы на 2015 год на 15 335,1 тыс. рублей.

- Отметить, что на финансовое обеспечение государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнение работ) государственного бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения» увеличены бюджетные ассигнования за счет перераспределения средств областного бюджета Новосибирской области в пределах бюджетных ассигнований главного распорядителя средств в 2014 году на 28 855,6 тыс. рублей.

- Отметить, что проектом закона предлагаются следующие  изменения на 2014 год по объемам финансирования целевых программ (по профилю комитета):

- уменьшаются расходы по ДЦП «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012-2015годах» на 214 830,4 тыс.руб.;

- увеличиваются расходы по ГП «Повышение безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок на автомобильных дорогах Новосибирской области в 2011-2015 годах» на 119 616,6 тыс. рублей;

- уменьшаются расходы по ГП «Развитие промышленно-логистического парка на территории Новосибирской области» на 300 000 тыс. руб.;

- увеличиваются расходы по ГП «Создание и развитие в  Новосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких технологий на 2011-2014 годы» на  125 709,9 тыс.руб.;

- увеличиваются расходы по ГП «Создание многофункциональных центров организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новосибирской области на 2009-2015 годы» на  6 992,5 тыс.руб. в связи с необходимостью проведения внешнего мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках программы снижения административных барьеров; для погашения кредиторской задолженности по строительству филиалов МФЦ в Купинском и Барабинском районах;

- увеличиваются расходы по ГП «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы» на 546 661,6 тыс. рублей;

- увеличиваются расходы по ГП «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах» на 146 583,9 тыс. рублей;

- увеличиваются расходы по ВЦП «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения  Новосибирской области на 2013-2015 годы» на   758 172,7 тыс.руб. в том числе на предоставление субсидий ОАО «Эспресс-пригород», осуществляющему перевозки пассажиров в пригородном сообщении в сумме 142 180,7 тыс. рублей в связи с проведенной департаментом по тарифам индексации на 6,0% в 2014 году предельных (экономически обоснованных) тарифов на перевозку пассажиров. Также учтены дополнительные расходы по увеличению размеров движения пригородных поездов, дополнительное возмещение потерь доходов на маршрутах с низким пассажиропотоком;

- увеличиваются  бюджетные ассигнования в 2014 году в рамках ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года» на 628 636,7 тыс. рублей;

- уменьшаются  бюджетные ассигнования в 2014 году по ВЦП «Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти Новосибирской области на 2012-2015 годы» на 17 910,4 тыс. рублей.

- Правительству Новосибирской области:

-	при обсуждении вопроса о внесении изменений в бюджет Новосибирской области на 2014 год по Тогучинскому району Новосибирской области предусмотреть финансирование школы в р.п.Горный Тогучинского района в необходимом объеме;

-	при обсуждении вопроса о внесении изменений в бюджет Новосибирской области на 2014 год по Чулымскому району Новосибирской области  оставить прежние объемы финансирования на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы»;

-	рассмотреть целесообразность включения финансирования в объеме 249 600,0 тыс. рублей на 2014 год объекта автомобильная дорога «1432 а/д «М-51»- Промышленно-логистический парк» в срок до 25 апреля 2014 года;

-	рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на финансирование специальных выпусков газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» в срок до 25 апреля 2014 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

- Об отчете об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» за 2013 год.

Слушали:

Титова Сергея Михайловича – временно исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Прилепский Б.В., Николаев Ф.А.

Решили:

- Принять информацию Титова С.М.  к сведению.

- Отметить, что фактическое финансирование дорожного хозяйства в рамках программы за 2013 год при утвержденном плане в сумме 11 445 155,7 тыс. рублей составило всего 9 908 747,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 8 010 509,1 тыс. рублей (84,1 % от планового значения), за счет средств федерального бюджета – 1 898 238,8 тыс. рублей (98,8 % от годового плана), выполнены дорожно-строительные работы в объеме 11 090 579,5 тыс. рублей.

- Отметить, что в 2013 году в рамках программы выполнены работы по строительству и реконструкции 48,0 км автомобильных дорог. Объем выполненных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования при плановых значениях 2013 года в сумме 1 301 845,8 тыс. рублей составил 1 268 470,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 120 231,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 148 238,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 1 067 663,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 919 424,8 тыс. рублей (81,3% уточненного кассового плана 2013 года), средства федерального бюджета – 148 238,8 тыс. рублей (88,7 % уточненного кассового плана 2013 года).

- Отметить, что в 2013 году по капитальному ремонту автомобильных дорог выполнены работы на 115,6 км автодорог на сумму 1 538 143,4 тыс. рублей при плане 1 601 292,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 399 101,4 тыс. рублей (87,4% от уточненного кассового 2013 года).

- Отметить, что в 2013 году выполнены работы по ремонту 124,8 км автодорог на сумму 1 241 335,5 тыс. рублей при плановых значениях 2013 года  1 356 006,4 тыс. рублей, кассовое исполнение в отчетном периоде составило 1 150 552,8 тыс. рублей – 84,8% от кассового плана 2013 года.

- Отметить, что плановые значения 2013 года на содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений  составляют 1 959 746,9 тыс. рублей, выполнение работ по содержанию дорог и искусственных сооружений составило 1 913 564,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило всего 1 691 716,6 тыс. рублей – 86,3% уточненного кассового плана 2013 года.

- Отметить, что выполнение работ по планово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них при плановых назначениях 2013 года в сумме 657 671,6 тыс. рублей составило 618 098,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение в сумме 459 027,3 тыс. рублей составило 69,8% уточненного кассового плана 2013 года.

- При проведении выездных рабочих совещаний по инспектированию автомобильных дорог Новосибирской области министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области принимать участие депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области по соответствующим округам.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

- О ходе реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области на 2012-2015 годы».

Слушали:

Титова Сергея Михайловича – временно исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Козлов А.П.

Решили:

  - Принять информацию Титова С.М. к сведению.

  - Отметить, что на реализацию мероприятий программы из областного бюджета в 2013 году было предусмотрено 166,02 млн. рублей, фактическое финансирование составило 155,22 млн. рублей.

  - Отметить, что достигнутые показатели ряда целевых индикаторов программы сложились выше запланированных значений. В отчетном периоде в соответствии с мероприятиями программы субъектами транспортной инфраструктуры была проведена большая работа по приобретению и оснащению объектов транспорта современными инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. По результатам проведенного мониторинга на объектах транспортной инфраструктуры и произведенных расчетов доля пассажиров, удовлетворенных уровнем безопасности на транспорте составила 56,7% при плановом значении целевого индикатора – 40%.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

- Разное.

    - Депутатам комитета представить в комитет предложения для включения в рабочую группу для рассмотрения программ и планов развития Общества и бизнес-планов инвесторов, осуществляющих свою деятельность на территории промышленно-логистического парка.

    - Депутатам комитета принять участие в работе конференции «Проблемы и перспективы развития транспортной и логистической инфраструктуры регионов России» в рамках Форума «Транспорт Сибири – 2014».

    - По обращению депутата Барсукова А.Ф. проработать вопрос, направив соответствующие запросы в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, главам администраций Кыштовского и Колыванского районов Новосибирской области и ОАО «Региональные электрические системы».

| Председатель комитета | С.Н. Титков |
| --- | --- |