ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- К О М И Т Е Т
по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам

- ПРОТОКОЛ № 15

- (внеочередное заседание)

31 мая 2016 года                                                                              г. Новосибирск

Присутствовали:

Члены комитета:

Агеенко Вадим Алексеевич – заместитель председателя комитета, председательствующий

Сметанин Олег Александрович – заместитель председателя комитета

Александров Алексей Алексеевич

Мочалин Николай Андреевич

Поляков Илья Леонидович

Рафаелян Ашот Вардкесович

Кворум имеется. Заседание комитета правомочно.

Референты комитета:

Киселева Людмила Степановна

Нестеренко Игорь Анатольевич

Приглашенные:

Кожевникова Татьяна Львовна - исполнительный директор Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области

Колотова Екатерина Михайловна	 - консультант департамента по правовым вопросам Законодательного Собрания Новосибирской области

Макавчик Елена Владимировна – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области

Прокудин Артем Петрович – консультант департамента организационной работы Законодательного Собрания Новосибирской области

Сёмка Сергей Николаевич – заместитель Губернатора Новосибирской области

Юрченко Евгений Владимирович - заместитель начальника управления жилищной политики и развития жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области

1. О повестке и порядке проведения заседания комитета

СЛУШАЛИ:

Агеенко В.А., который довел вопросы, предлагаемые к рассмотрению на заседании комитета и порядок проведения заседания комитета. Предложил включить в повестку дополнительный вопрос «О представителе в состав комиссии по проведению конкурса инвестиционных проектов на территории Новосибирской области».

ВЫСТУПИЛ:

Мочалин Н.А., предложивший включить в повестку дополнительный вопрос «О проекте закона Новосибирской области «О внесении изменений в статьи 23 и 26 Закона Новосибирской области «О бюджетном процессе в Новосибирской области».

РЕШИЛИ:

Повестку в целом, порядок проведения заседания комитета утвердить.

Голосовали: «за» - 6;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

2. О выполнении в 2016 году краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

СЛУШАЛИ:

Макавчик Е.В., доложившую о деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области по выполнению краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в 2016 году. В частности, сообщила, что в 20016 году выполнение работ в рамках региональной программы составило:

- по этапу 2015 года - из 907 МКД завершены работы на 524 МКД;

- по этапу 2016 года - из 647 МКД по 358 проведены торги, разрабатывается ПСД.

В работе на 2016 год остается 528 домов по Новосибирску: 370 МКД переходящие с 2015 года и 158 – из плана текущего года. Кроме того, планируется разработка ПСД на 489 домов на 2017 год. Объем муниципальной поддержки на софинансирование мероприятий по замене лифтов увеличен с 20% до 25%;

По области (за исключением Новосибирска):

2015 год – план 133 МКД, факт – 117 МКД выполнено 100%, 16 - переходящие, в работе;

2016 год – план 102 МКД, факт – 69 отторгована разработка проектно-сметной документации.

В результате реализации региональной программы капитального ремонта в Новосибирской области с августа 2014 года по май 2016 года за счет средств фонда регионального оператора отремонтировано 649 МКД 1597 видов работ.

По состоянию на 19.05.2016 г. Фондом модернизации ЖКХ:

•	начислено взносов: 3662,79 млн. руб.;

•	собрано взносов (оплачено собственниками): 2825,67 млн. руб.;

•	оплачено работ/услуг по капитальному ремонту: 887,22 млн. руб.;

Стоимость заключенных договоров составляет 2822,58 млн. руб.

В порядке совершенствования нормативного обеспечения министерством подготовлены изменения в Закон Новосибирской области № 360-ОЗ, в постановление об утверждении предельной стоимости капитального ремонта, проект постановления об утверждении порядка проведения реконструкции или сноса многоквартирных домов, исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, приказ по внедрению системы «одного окна» при приемке документации по капитальному ремонту на базе регионального оператора, а также проводится работа по подготовке к актуализации региональной программы в 2016 году.

Кожевникову Т.Л., которая довела, что по краткосрочному плану в 2016 году должно быть отремонтировано 754 МКД (переходящие с 2015 года – 596 МКД (Новосибирск – 570 МКД, область – 26 МКД); начало и окончание работ в 2016 году – 158 МКД (Новосибирск), из них 54 МКД относятся к ремонту лифтов; начаты работы в 2016 году и окончены в 2016-2017 годах – 102 МКД (область), разработана ПСД и проведены конкурсные процедуры на СМР – 430 МКД (Новосибирск).

Стоимость работ и услуг, которые выполняются или оказываются по заключенным договорам (переходящие с 2015 года 596 МКД), а также стоимость работ и услуг, указанных в краткосрочном плане на 2016 год (104 МКД) + выполнение работ по капитальному ремонту лифтов составляют по предельной стоимости:  2 373,1 млн. рублей. Учитывая, что экономия по выполненным работам 25-30%, стоимость скорректируется и составит: 1661,2 млн. рублей. В результате, по состоянию на 01.01.2017 года должны быть представлены на оплату пакеты документов на сумму 2 268,0 млн. рублей.

Неизрасходованные остатки средств на счете регионального оператора по состоянию на 01.01.2016 года: 1 156 ,7 млн. рублей. Прогнозный объем средств, собранный региональным оператором от собственников помещений МКД в 2016 году: 1 176,8 млн. рублей (при уровне сбора 76%). Объем средств, который региональный оператор вправе израсходовать в 2016 году на финансирование региональной программы капитального ремонта (учитывая изменения в 360-ОЗ), составит  1 976,3 млн. рублей. Так как есть подрядчики, которые предоставляют документы в конце года и оплата по их договорам будет производиться в 2017 году, то в 2016 будет произведена оплата услуг по разработке ПСД на 2017 год. Стоимость по договорам на разработку ПСД составит около 120,0 млн. рублей.

В отношении работы регионального оператора по формированию фонда капитального ремонта на специальных счетах отмечено, что за период с 01.06.2014 по 31.05.2016 принято 791 протоколов с разными решениями (изменение способа формирования ФКР, выбор способа формирования ФКР, изменение владельца специального счета, изменение кредитной организации, изменение уполномоченного лица, увеличение размера взноса, о начислении пени), в т.ч. в 2015 году перешли на специальный счет 141 МКД, на счет регионального оператора - 39 МКД. В 2016 году планируется переход на специальный счет 107 МКД, где владельцем выбран региональный оператор  и 133 МКД, где владельцем выбран ТСЖ (ЖСК, ЖК, УК); на счет регионального оператора (до 31.06.2016) 40 МКД, в т.ч. в связи с включением в краткосрочный план проведение капитального ремонта лифтов - 15 МКД.

Помимо этого, представлена информация о работе регионального оператора по увеличению уровня сборов, включая информацию об организации работы с обращениями граждан и работы по ликвидации задолженности по взносам на капитальный ремонт.

ВЫСТУПИЛИ:

Агеенко В.А., Кожевникова Т.Л., Макавчик Е.В., Александров А.А., Мочалин Н.А., Поляков И.Л., Сметанин О.А., Рафаелян А.В., Семка С.Н.

РЕШИЛИ:

Информацию о выполнении в 2016 году краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, принять к сведению.

Голосовали: «за» - 6;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Протокольная запись (по предложению депутата Рафаеляна А.В.): проработать вопрос о проведении выездного заседания комитета по вопросу реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Куйбышева.

3. О представителе в состав комиссии по проведению конкурса инвестиционных проектов на территории Новосибирской области

СЛУШАЛИ:

Агеенко В.А., доложившего, что в соответствии с действующим законодательством Новосибирской области в целях рассмотрения мер государственной поддержки инвестиционных проектов Правительством Новосибирской области создана комиссия по проведению конкурса инвестиционных проектов на территории Новосибирской области. В настоящее время в данную комиссию входит 4 депутата Законодательного Собрания Новосибирской области, однако ограничений по представительству от Законодательного Собрания Новосибирской области нет. Предложил рекомендовать для включения в состав указанной комиссии депутата Мочалина Н.А.

РЕШИЛИ:

Предложить Председателю Законодательного Собрания Новосибирской области А.И. Шимкиву обратиться в Правительство Новосибирской области с рекомендацией о включении Мочалина Н.А. в состав комиссии по проведению конкурса инвестиционных проектов на территории Новосибирской области.

Голосовали: «за» - 6;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

4. О проекте закона Новосибирской области «О внесении изменений в статьи 23 и 26 Закона Новосибирской области «О бюджетном процессе в Новосибирской области»

СЛУШАЛИ:

Мочалина Н.А., который напомнил историю появления данного законопроекта и его концепцию. В связи с отрицательным решением головного комитета по данному законопроекту, а также негативным отношением к нему со стороны Минфина Новосибирской области  предложил отозвать законопроект, воспользовавшись правом, установленным частью 5 статьи 11 Закона Новосибирской области «О нормативных правовых актах Новосибирской области».

ВЫСТУПИЛИ:

Агеенко В.А., Александров А.А., Мочалин Н.А., Сметанин О.А.

РЕШИЛИ:

Отозвать проект закона Новосибирской области № 544-5 «О внесении изменений в статьи 23 и 26 Закона Новосибирской области «О бюджетном процессе в Новосибирской области», внесенный в Законодательное Собрание Новосибирской области комитетом Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Голосовали: «за» - 4;

«против» - 2 (Александров А.А., Сметанин О.А.);

«воздержался» - нет.

Председательствующий

на заседании комитета                                                                        В.А. Агеенко