Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# КОМИТЕТ
по транспортной, промышленной и информационной политике

| ул. Кирова, 3, к.301, г. Новосибирск, 630007 |  | телефон: 218-05-54 факс: 222-37-80 e-mail: k_trans@zsnso.ru |
| --- | --- | --- |

| № 8- 1/06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

протокол

заседания комитета

4 июня 2019 года                                                             14.00. р.п. Краснозёрское,

ул. Мира, 2

Присутствовали:

Николаев Фёдор Анатольевич – председатель комитета, Ильенко Валерий Павлович – заместитель Председателя Законодательного Собрания, Титков Сергей Николаевич - заместитель председатель комитета, Тырина Елена Николаевна - заместитель председателя комитета, Барсуков Александр Филиппович, Иваков Василий Викторович, Кулинич Александр Андреевич, Поволоцкий Денис Александрович.

Монастырева Елена Александровна - референт комитета,

Маркова Анна Александровна – референт комитета.

Приглашенные:

- Архипов Денис Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

- Баёв Александр Викторович – глава Краснозёрского района Новосибирской области;

- Веремьянина Лариса Юрьевна – консультант отдела по взаимодействию со СМИ Законодательного Собрания Новосибирской области;

- Гончаров Андрей Александрович – министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

- Гореев Валерий Викторович – начальник отдела организации дорожного движения мэрии города Новосибирска;

Дубровка Анна Васильевна – советник департамента по правовым вопросам Законодательного Собрания Новосибирской области;

Дюбанов Анатолий Васильевич - руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;

Костылевский Анатолий Викторович - министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

Кравцов Евгений Викторович - начальник отдела композитных и новых материалов департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Кривошей Владимир Анатольевич - председатель Совета депутатов Краснозёрского района;

Круч Наталья Владимировна - советник департамента по правовым вопросам Законодательного Собрания Новосибирской области;

Новосёлов Валерий Иванович - председатель Общественного Совета при Законодательном Собрании Новосибирской области;

Субботин Денис Викторович – депутат Законодательного Собрания Новосибирской области;

Шовтак Виталий Борисович– заместитель министра экономического развития Новосибирской области;

Чуманов Михаил Вениаминович – начальник ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»;

Главы муниципальных образований Краснозёрского района;

- Представители средств массовой информации.

#### 14-00. О повестке дня и порядке проведения заседания комитета

СЛУШАЛИ:

Николаева Фёдора Анатольевича -  председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике.

Решили:

- Одобрить повестку и порядок проведения заседания в целом.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

2. 14-03. О социально-экономическом развитии Краснозёрского района Новосибирской области. Проблемы и перспективы.

О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области.

Об инвестиционном потенциале Краснозёрского района Новосибирской области. Действующие и планируемые проекты.

СЛУШАЛИ:

Баёва Александра Викторовича – главу Краснозерского района Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Николаев Ф.А., Барсуков А.Ф., Ильенко В.П.

Решили:

1. Принять информацию Баёва А.В. к сведению.

2. Отметить, что численность населения Краснозёрского района составляет 29,6 тыс. человек (по состоянию на 01.01.2019).  Численность занятого населения в экономике района составила 33%.

3. Отметить, что доходы консолидированного бюджета в 2018 году составили 1 300,0 млн. рублей, уровень доходов на 18,7% выше уровня 2017 года. Собственные налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 206,5 млн. рублей. При этом объем собственных доходов увеличился на 21,1%, их доля увеличилась на 1% по сравнению с 2017 годом и составляет 16 % от всех доходов.

Расходы бюджета в 2018 году на 34% выше уровня 2017 года и составили 1 503,0 млн. рублей, более 68% из них – социально-значимые обязательства.

4. Отметить, что за 2018 год предприятиями района выпущено промышленной продукции на сумму 482,3 млн. рублей, что составляет 107,9 % к общему выпуску за соответствующий период 2017 года в действующих ценах.

Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: мясо, включая субпродукты, пиво и безалкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, масло растительное.

Краснозерское РайПО удерживает обороты по производству хлеба и хлебобулочных изделий, объем выпуска достиг 34,3 млн. руб., что составляет 103,1 % к показателю прошлого года.

За 2018 год объем произведенной промышленной продукции сельскохозяйственными предприятиями составил 55764 тыс. руб. или 117 % к соответствующему периоду 2018 года. Сельскохозяйственными предприятиями производится мука и масло растительное, осуществляется забой скота и дробление зерна.

5. Отметить, что инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 1007,0 млн. руб., что составило 108 % к соответствующему периоду прошло года.

В целях развития инфраструктуры важное значение уделяется строительному комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству.

С начала года введено в эксплуатацию 3305 кв. м жилой площади, построено 13 индивидуальных жилых домов, а также введен 12-ти квартирный жилой дом в р.п. Краснозерское, в котором по программе переселения из ветхого и аварийного жилого фонда приобретено 8 квартир общей площадью 272,7 кв.м. Ведутся работы по строительству 45-ти квартирного 3-х этажного дома по ул. Почтовая,  8А.

За отчетный период проведен капитальный ремонт в 4 многоквартирных домах в рабочем поселке на сумму более 18 млн. руб.

Также были реализованы мероприятия в рамках муниципальной программы рабочего поселка Краснозерское «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»:

- благоустройство придомовых территорий по улице Ленина домов 22, 24, 26 на общую сумму 5 062,9 тысяч рублей.

6. Отметить, что в 2018 году выполнены ремонты улиц в пяти сельсоветах (Веселовском, Кайгородском, Майском, Половинском, Октябрьском), в р.п. Краснозёрское выполнено устройство асфальтобетонного покрытия по улице Панарина и устройство дорожного полотна по улицам Изумрудная, Полевая, Победы.

Проведены работы по обустройству мест посадки и высадки учащихся учебных заведений остановочными павильонами. Обновлен парк школьных автобусов и газелей в трех средних школах – Веселовской, Октябрьской, Зубковской.

6. Отметить, что на территории района зарегистрировано 161 малых и средних предприятий и 591 индивидуальный предприниматель, которые заняты во всех сферах деятельности. Объем производства продукции и услуг за 2018 год субъектов малого и среднего бизнеса составил 50 % в общем объёме выпуска товаров и услуг, при этом удельный вес малых предприятий и предпринимателей в сфере торговли составляет более 80%.

7. Отметить, что в районе работают 334 магазина и 49 предприятий общественного питания. 16 % в общем товарообороте района составляет Краснозерское Райпо, в котором из 45 магазинов 37 находятся в селах района. В 2018 году введен торговый центр «Новая Сибирь» общей площадью 544 кв.м.

8. Отметить проблемные вопросы, требующие безотлагательного решения:

- приобретение экскаватора и бульдозера для нужд муниципального унитарного предприятия Краснозёрского района Новосибирской области «Краснозерский полигон ТБО» в целях обеспечения нормального функционирования полигона ТБО в р.п. Краснозёрское;

- строительство модульных котельных в с. Орехов Лог и с. Зубково;

- ремонт автомобильной дороги К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» в границах Краснозёрского района;

- устройство освещения и тротуара на автомобильной дороге К-10 «Краснозёрское – Половинное»;

- капитальный ремонт автомобильной дороги К-27 «296 км а/д «К-17р» - Полойка - Травное - Довольное (в гр. района)» протяженностью 25 км;

9. Рекомендовать Правительству Новосибирской области:

- рассмотреть возможность решения вопросов, озвученных главой Краснозёрского района Новосибирской области Баёвым А.В. (пункт 8 данного решения), по результатам проинформировать комитет;

- проинформировать Законодательное Собрание Новосибирской области на Часе Правительства о результатах проведённых мероприятий по передаче муниципальным районам полномочий по организации в границах поселений тепло- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом.

10. Рекомендовать министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области:

- распространить в муниципальных районах Новосибирской области передовой опыт Краснозёрского района по реализации «мусорной реформы»;

- предусмотреть финансовые средства для расширения полигона ТБО и установки мусоросортировочной линии в Краснозёрском районе Новосибирской области.

- совместно с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» в 2019 году уточнить данные о количестве проживающих граждан (абонентов) в тех селах Новосибирской области, где ещё не производится вывоз ТКО, но планируется в ближайшие годы, во избежание путаницы при начислениях.

- совместно с администрацией Краснозёрского района в целях своевременного ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по ул. Почтовая, 8А в р.п. Краснозёрское:

- в рамках планового выноса теплотрассы из пятна застройки крытой хоккейной коробки предусмотреть устройство новой теплотрассы диаметром 133 мм и протяженностью 150 м.п. с тепловой камерой для подключения строящегося многоквартирного жилого дома;

- в целях обеспечения электроснабжения строящегося многоквартирного жилого дома произвести строительство линии электропередач от КТП № 61-1-6 протяженностью 200 м.п.;

- произвести подвод к земельному участку строящегося многоквартирного жилого дома трубопровода холодного водоснабжения диаметром 63 мм и протяженностью 150 м.п.;

- рассмотреть вопрос выделения земельного участка из принадлежащего Краснозерскому району и неиспользуемого в деятельности подведомственного учреждения, смежного с участком строительства, для устройства детской игровой площадки и гаражей.

11. Рекомендовать администрации Краснозёрского района:

- проработать вопрос направления дополнительных финансовых средств на приобретение (обновление) автобусов для работы по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в Краснозёрском районе, а также организовать работу с организациями, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом, по приобретению (обновлению) подвижного состава;

- организовать работу по передаче школьных автобусов в автотранспортные предприятия района;

- до 1 июля 2019 года завершить мероприятия по внедрению на пассажирской автостанции (авто-кассе) программного комплекса Новосибирского автовокзала, автоматизирующего процесс резервирования мест и продажи пассажирам билетов на автобусы муниципальных внутрирайонных маршрутов, а также межмуниципальных внутриобластных и межрегиональных маршрутов регулярных перевозок.

О результатах проведенных мероприятий проинформировать комитет.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

3. 14-52. Об отчете о реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы» за 2018 год

СЛУШАЛИ:

Дюбанова Анатолия Васильевича - руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Николаев Ф.А., Тырина Е.Н., Поволоцкий Д.А., Субботин Д.В.

Решили:

1. Принять информацию Дюбанова А.В. к сведению.

2. Отметить следующее:

- в 2018 году программные мероприятия были профинансированы в объеме 1 491 628,44 тыс. руб. (94,9% плановых назначений), в том числе за счет:

средств федерального бюджета (далее – ФБ) – 10 500,0 тыс. руб. (30,0%);

средств областного бюджета (далее – ОБ) – 1 475 402,35 тыс. руб. (96,3%);

средств местных бюджетов (далее – МБ) – 5 726,09 тыс. руб. (99,9%);

- по результатам реализации программных мероприятий в 2018 году 17 из 18 запланированных целевых индикаторов Программы достигли плановых значений или перевыполнены. Не достиг запланированного значения 1 целевой индикатор: «Обеспечение ежегодной потребности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области в программно-аппаратных комплексах, обеспечивающих процессы ведомственной информатизации» (план – 100,0%, факт – 95,0%).

3. Рекомендовать департаменту информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области:

- совместно министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области организовать совещание по вопросу использования 3D-сканера на объектах строительной и транспортной инфраструктуры Новосибирской области;

- пересмотреть методику расчета целевого индикатора «Доля населения области (без учета населения г. Новосибирска), для которого улучшилось качество предоставления услуг почтовой связи», совместно с Управлением Федеральной почтовой связи Новосибирской области рассмотреть вопрос улучшения качества предоставления услуг почтовой связи для населения сельских районов Новосибирской области;

- обеспечить реализацию регионального проекта «100+», охватывающего населенные пункты с населением свыше 100 человек, в целях подключения сельских поселений к высокоскоростному интернету.

4.	Направить данное решение в комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности согласно статье 59 Регламента Законодательного Собрания Новосибирской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

4.	15-26. Об отчете о реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» за 2018 год

СЛУШАЛИ:

Костылевского Анатолия Викторовича – министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Николаев Ф.А., Титков С.Н., Тырина Е.Н., Барсуков А.Ф.

Решили:

1. Принять информацию Костылевского А.В. к сведению.

2. Отметить следующее:

- программные мероприятия в 2018 году профинансированы в объеме 11 305 935,3 тыс. руб. или 96,6% плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (далее – ФБ) – 1 497 710,7 тыс. руб. (99,6%);

областного бюджета (далее – ОБ) – 9 579 103,9 тыс. руб. (96,1%);

местных бюджетов (далее – МБ) – 148 443,6 тыс. руб. (99,9%);

внебюджетных источников (далее – ВБ) – 80 677,1 тыс. руб. (100,8%);

- в рамках Программы были профинансированы следующие основные мероприятия Программы:

- «1.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в целях увеличения их пропускной способности». Объем финансирования мероприятия составил 1 836 973,6 тыс. руб. (99,7% плановых назначений), в том числе средства ФБ – 331 432,1 тыс. руб. (99,2%), средства ОБ – 1 505 541,5 тыс. руб. (99,8%). Объем финансирования мероприятия в общем объеме финансирования Программы составил 16,2%.

- «1.1.2. Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства». Объем финансирования мероприятия составил 884 190,5 тыс. руб. (78,3%), в том числе средства ФБ – 400 000,0 тыс. руб. (100,0% плановых назначений), средства ОБ – 403 513,4 тыс. руб. (62,2%), средства ВБ – 80 677,1 тыс. руб. (100,8%). Объем финансирования мероприятия в общем объеме финансирования Программы составил 7,8%.

- «1.2.1. Капитальный ремонт, ремонт, содержание, иные мероприятия в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них». Объем финансирования мероприятия составил 5 597 462,6 тыс. руб. (97,5%), в том числе средства ФБ –189 262,6 тыс. руб. (98,5% плановых назначений), средства ОБ – 5 408 200,0 тыс. руб. (97,5%). Объем финансирования мероприятия в общем объеме финансирования Программы составил 49,5%.

- «1.2.2. Обеспечение восстановления и развития автодорог местного значения за счет субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения». Объем финансирования мероприятия составил 2 968 872,3 тыс. руб. (99,9%), в том числе средства ФБ – 577 016,0 тыс. руб. (100,0%), средства ОБ – 2 243 412,7 тыс. руб. (99,9%), средства МБ – 148 443,6 тыс. руб. (99,9%). Объем финансирования мероприятия в общем объеме финансирования Программы составил 26,3%.

- «1.2.3. Оказание услуг по независимому контролю (диагностика и оценка) состояния автомобильных дорог и тротуаров после ремонта с отбором проб и испытанием материалов покрытия». Объем финансирования мероприятия составил 18 436,3 тыс. руб. (92,2%), средства ОБ. Объем финансирования мероприятия в общем объеме финансирования Программы составил 0,2%;

- в ходе реализации мероприятий Программы тринадцать целевых индикаторов из 24-х не достигли запланированных значений, значения по трем целевым индикаторам выполнены в плановых показателях, по восьми – перевыполнены.

3. Отметить, что плановые объемы финансирования за счет средств областного бюджета, указанные в Отчете в таблице «Информация о финансировании государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах за 2018 год», не соответствуют плановым значениям, утвержденным Законом Новосибирской области от 12.12.2017 № 234-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также приказом Минтранса НСО от 12.12.2018 № 187 «О внесении изменений в приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 06.02.2018 № 19».

4. Рекомендовать министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области:

- совместно с органами местного самоуправления проработать вопрос передачи полномочий по проведению конкурсных процедур и заключения договоров на осуществление технического контроля за выполнением дорожно-строительных работ на автодорогах местного значения поселений на уровень муниципальных районов;

- совместно с органами местного самоуправления усилить контроль за качеством выполненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения Новосибирской области;

- совместно с органами местного самоуправления обеспечивать своевременное проведение конкурсных процедур на выполнение дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах в целях исключения случаев сокращения сроков производства работ, предусмотренных технической документацией, так как это ведет к нарушению технологических процессов, снижению качества возводимых объектов, сроков их эксплуатации и, как следствие, приводит к дополнительным расходам бюджетов;

- организовать работу с органами местного самоуправления по разработке проектно-сметной документации на выполнение дорожно-строительных работ и проверке достоверности определения сметной стоимости перспективных объектов муниципальной собственности в целях своевременного проведения конкурсных процедур для выполнения сезонных работ.

5. Направить данное решение в комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности согласно статье 59 Регламента Законодательного Собрания Новосибирской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

5. 16-00. Об отчете о реализации государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах» за 2018 год

СЛУШАЛИ:

Костылевского Анатолия Викторовича –министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

ВЫСТУПИЛИ: Николаев Ф.А., Ильенко В.П.

Решили:

1. Принять информацию Костылевского А.В. к сведению.

2. Отметить следующее:

- программные мероприятия в 2018 году профинансированы в объеме 708 553,11 тыс. руб. (94,6% плановых назначений), в том числе за счет средств:

федерального бюджета (далее – ФБ) – 25 000,0 тыс. руб. (100,0%);

областного бюджета (далее – ОБ) – 543 891,34 тыс. руб. (93,2%);

местных бюджетов (далее – МБ) – 136 436,77 тыс. руб. (99,7%);

внебюджетных источников (далее – ВБ) – 3 225,0 тыс. руб. (100,0%);

- в ходе реализации мероприятий Программы значения 6-ти целевых индикаторов из 18-ти не достигли запланированных значений, по 6-ти целевым индикаторам значения достигнуты, по 6-ти целевым индикаторам перевыполнены.

3. Рекомендовать министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области:

- ежемесячно предоставлять в комитет аналитическую информацию о дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах Новосибирской области с указанием причин;

- рассмотреть на ближайшем заседании комиссии при Правительстве Новосибирской области по обеспечению безопасности дорожного движения вопрос о мерах по снижению дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими на автомобильных дорогах Новосибирской области и г. Новосибирска.

4. Направить данное решение в комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности согласно статье 59 Регламента Законодательного Собрания Новосибирской области.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Председатель комитета                                                                               Ф.А. Николаев