## НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# К О М И Т Е Т

по транспортной, промышленной и информационной политике

630011, г. Новосибирск, ул. Кирова 3, к.301, тел. 222-37-80, 218-05-54,  e-mail: k_trans@sovet-nso.ru

№ 54 – 1/02

Протокол заседания комитета

17 февраля 2009 года                                             14-00, ул. Кирова, 3, малый зал

Присутствуют:

Титков, Ильенко, Тычков, Прилепский, Грищенко, Мороз, Смирнов, Барсуков, Хван,  Ильин, Нестяк, Жирнов (12чел)

#### О повестке дня и порядке проведения заседания комитета

Слушали: Титкова С.Н.

Решили:

- По предложению депутатов Титкова С.Н., Ильенко В.П. внести в повестку вопросы:

- О проекте Закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон  Новосибирской области «Об организации транспортного обслуживании населения на территории Новосибирской области» (внесен 12.02.2009г. депутатом Ильенко В.П.)

- О критериях резервирования бюджетных ассигнований, закрепленных согласно Закону Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов",  на дорожно - строительные работы в Новосибирской области в 2009 году в разрезе территорий по направлениям использования и объектам .

- Исключить из повестки вопрос «О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации с целью исключения применения статьи 5 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» (внесен 26.01.2009г. Александровым А.А. – депутатом Новосибирского областного Совета депутатов) в связи с отзывом законопроекта субъектом права законодательной инициативы.

- Одобрить повестку и порядок проведения заседания в целом.

#### О проекте Закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон  Новосибирской области «Об организации транспортного обслуживании населения на территории Новосибирской области» внесен 16.02.2009г. депутатами Титковым С.Н. и  Ильенко В.П.

Слушали: Титкова С.Н.

Решили:

- Принять информацию Титкова С.Н. к сведению.

- Одобрить проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон  Новосибирской области «Об организации транспортного обслуживании населения на территории Новосибирской области».

- Внести данный законопроект на очередную сессию Новосибирского областного  Совета депутатов для рассмотрения в первом чтении.

#### О проекте Закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон  Новосибирской области «Об организации транспортного обслуживании населения на территории Новосибирской области», внесен 12.02.2009г. депутатом Ильенко В.П.

Слушали: Ильенко В.П.

Решили:

- Принять к сведению информацию Ильенко В.П.

- Одобрить проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон  Новосибирской области «Об организации транспортного обслуживании населения на территории Новосибирской области».

- Внести данный законопроект на очередную сессию Новосибирского областного  Совета депутатов для рассмотрения в первом чтении.

#### Об отчете Контрольно-счетной палаты Новосибирской области по результатам проверки целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий областной целевой программы «Газификация Новосибирской области на 2007-2010 годы» за 2007 год и текущий период 2008 года.

Доклад: Козлова Н.И.

Решили:

1. Информацию Козловой Н.И. принять к сведению.

2. Отметить следующее:

- Перечень программных мероприятий областной целевой программы «Газификация Новосибирской области на 2007-2010 годы» представлен в территориальном разрезе (по районам области) без указания конкретных объектов строительства. В ОЦП сумма финансирования установлена общая и количество объектов не увязано с источниками финансирования (ФБ, ОБ, МБ и внебюдж. ист.).

Программные мероприятия ежегодно утверждаются распоряжением Губернатора Новосибирской области. В некоторых случаях, плановые назначения, указанные в распоряжениях Губернатора Новосибирской области не соответствуют программным мероприятиям ОЦП. Следовательно, не предоставляется возможным сравнить плановые назначения по количеству объектов, предусмотренных к строительству в 2007-2008гг. за счет каждого источника финансирования, с фактическими результатами.

- Расходы из областного бюджета на реализацию областной целевой программы «Газификация Новосибирской области на 2007-2010 годы» в 2007 году составили 313780 тыс. руб. или 100 процентов от плана, за 9 месяцев 2008 года 324197,5 тыс. руб. или 67,5 процента от плана 2008 года.

- В 2007 году введено в эксплуатацию  газопроводов  309 километров или 99,9 процента от плана, газифицировано 63 котельных или 315 процентов, 4688 жилых домов (квартир) или 78,1 процента. За 11 месяцев 2008 года введено в эксплуатацию  150,4 километра газопроводов  или 85,9 процента от годового плана, переведено на газ 500 котельных (500 процентов), газифицировано 7878 жилых домов (квартир) или 131,1 процента.

- В нарушение статьи 7 Закона Новосибирской области от 16 июля 2005 года № 310-ОЗ «О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области» несвоевременно вносились изменения в областную целевую программу  «Газификация Новосибирской области на 2007-2010 годы».

- В нарушение статьи 31 и части 7 статьи 79 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9, 21, 24 Федерального закона от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ГУП «Новосибирскжилкомхоз» неправомерно заключил дополнительные соглашения предусматривающие изменение государственных контрактов на муниципальные.

- В нарушение статьи 31 и части 7 статьи 79 Бюджетного Кодекса РФ в 2007 году и за 9 месяцев 2008 года из двух источников областного и местного бюджетов финансировались 23 объекта.

- В нарушение части 1 статьи 766 Гражданского Кодекса РФ заказчиком ГУП «Новосибирскжилкомхоз» заключено 6 контрактов без указания цены.

- Администрацией г.Каргата в нарушение Федерального закона от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не проводились торги по определению организации и заключение с ней муниципального контракта по исполнению функций заказчика-застройщика.

- В нарушение статьи 125 Гражданского Кодекса РФ договор с ГУП «Новосибирскжилкомхоз» администрацией г.Каргата о передачи функций заказчика-застройщика  заключен без принятия соответствующего нормативно-правового акта муниципального образования.

- В нарушение статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ проектно-сметная документация на объекты капитального строительства положительного заключения государственной экспертизы на 1 октября 2008 года не имела.

- Средства областного бюджета на реализацию областной целевой программы «Газификация Новосибирской области на 2007-2010 годы» по состоянию на 1 октября 2008 года не были использованы администрацией г.Каргата в сумме 236,1 тыс.руб., администрацией Раздольненского сельсовета Новосибирского района в сумме 5190 тыс.руб.  и находились на лицевых счетах этих получателей.

3. Обратить внимание администрации Новосибирской области и департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области на необходимость своевременного внесения изменений в областную целевую программу  «Газификация Новосибирской области на 2007-2010 годы».

4. Рекомендовать департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области совместно с органами местного самоуправления Новосибирской области принять необходимые меры по устранению недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной палаты Новосибирской области по данному вопросу.

5. Рекомендовать департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области усилить контроль за использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий областной целевой программы «Газификация Новосибирской области на 2007-2011 годы».

6. Рекомендовать ГУП «Новосибирскжилкомхоз»:

- заключать контракты на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд в соответствии со статьей 31 и частью 7 статьи 79 Бюджетного Кодекса РФ, частью 1 статьи 766 Гражданского Кодекса РФ и статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- своевременно проводить государственную экспертизу проектно-сметной документации на объекты капитального строительства в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса РФ.

7. Рекомендовать администрации г.Каргата:

- проводить определение организации и заключение с ней муниципального контракта по исполнению функций заказчика-застройщика  в соответствии со статьей 125 Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8. Обратить внимание департамента агропромышленного комплекса Новосибирской области, администрации г.Каргата и администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района на своевременное использование бюджетных средств, предназначенных на реализацию мероприятий областной целевой программы «Газификация Новосибирской области на 2007-2010 годы».

- О проекте по строительству и развитию Промышленно-логистического парка Новосибирской области

Слушали: Кожевникова В.Н., Котляра А.М.

Решили:

- Принять информацию Кожевникова В.Н., Котляра А.М. к сведению.

- О критериях резервирования бюджетных ассигнований, закрепленных согласно Закону Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов",  на дорожно - строительные работы в Новосибирской области в 2009 году в разрезе территорий по направлениям использования и объектам.

Слушали: Громенко К.Г., Титкова С.Н., Барсукова А,Ф.

Решили:

- Принять информацию Громенко К. Г., Титкова С.Н., Барсукова А.Ф. к сведению

- Подготовить и провести специальное заседание комитета с участием Губернатора Новосибирской области Толоконского В.А. по ситуации, складывающейся в дорожно-строительной отрасли Новосибирской области в связи с финансово-экономическим кризисом.

- Создать рабочую группу комитета для подготовки данного заседания, осуществления мониторинга  ситуации в дорожно-строительной отрасли и разработки предложений по необходимым антикризисным мерам. Поручить возглавить данную группу депутату Смирнову В.А

- О плане работы комитета на 2009 год

Доклад: Титков С.Н.

Решили:

- Принять информацию Титкова С.Н. принять к сведению.

- Рекомендовать членам комитета своевременно вносить предложения о корректировке плана работы комитета с целью более эффективной подготовки мероприятий.

Председатель комитета                                                        С.Н. Титков